北京市财政局财政支出项目

2024年度绩效评价报告

北京市财政局

2025年4月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	9

（三）项目产出情况	11

（四）项目效益情况	12

五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析	13

（一）主要经验及做法	13

（二）存在的主要问题及原因分析	13

六、相关建议	14

七、其他需要说明的问题	15

- 服务器、存储、数据库和中间件运行保障服务项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市市级政府购买服务预算绩效管理办法》（京财综〔2024〕213号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245号）等文件要求，北京市财政局（以下简称“市财政局”）成立绩效评价工作组，于2025年4月对服务器、存储、数据库和中间件运行保障服务项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

## 1.项目立项背景

为落实以习近平同志为核心的党中央坚持从发展中国特色社会主义的战略高度，系统部署和全面推进网络安全和信息化工作，形成网络强国的战略部署，依据《“十四五”国家信息化规划》《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》《财政部整合下发地方应用软件工作方案》（财办〔2021〕25号）以及《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）等文件要求，充分发挥信息技术基础性和先导性作用，更好利用信息化手段感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助科学决策，全面深化财政信息化建设，做好财政改革的信息化支撑工作，市财政局制定《2023-2024年度服务器、存储、数据库和中间件运行保障服务实施方案》，于2023年起设立“服务器、存储、数据库和中间件运行保障服务”项目。为保障市财政局基础设施的稳定运行，需根据方案择优选择一家具有丰富运维实施经验及管理经验且具备相关专业资质的专业化服务商，协助市财政局开展信息化运维工作。

## 2.项目主要内容及实施情况

该项目主要内容为信息化基础设施硬件设备维保服务、信息化基础设施软件维保服务、运维工程师驻场服务及安全加固服务等。通过不断加强和优化基础软硬件设施的维护工作，提升业务系统的安全性和稳定性，保障市财政局25个业务系统安全、稳定运行。

该项目主要内容包括：（1）基础硬件维护。目前市财政局现有硬件设备包括小型机2台、存储设备6台、SAN交换机4台、PC服务器6台，针对以上设备，提供以下服务：一是全面的维保服务，包括设备安装配置、巡检、设备保养维修、微码升级等各类技术支持工作；二是及时有效保质的更换备件服务，投标商需要提供优质的备件服务，一般备件30分钟内更换（如硬盘、内存、电源等），重要备件2小时内更换（如主板、CPU、PCI板卡等）；三是详细的基线梳理和维护服务，现场运维人员需要建立上述所有设备的详细基线信息表。一方面本项目基线信息需要和其他基础设施进行有效关联，另一方面硬件基线资料要和应用系统支撑相关联，同时体现硬件到应用，应用到硬件的双向关联关系。（2）基础软件维护。应用系统的基础软件主要是操作系统、数据库软件和中间件软件，包括多个版本的windows、linux及国产化操作系统、多版本的Oracle(Oracle10g,Oracle11g)及人大金仓KingbaseES V8数据库、多版本的Weblogic(8.1.3,10.3.5，12.1.4)及东方通Tongweb V7中间件等，针对以上软件，提供以下服务：一是要提供用于现有业务的各版本操作系统、数据库、中间件的维保服务，包括软件安装、巡检、配置、升级、加固、优化、故障排查等；二是针对Oracle、Weblogic及国产化数据库、中间件提供原厂服务，并提供明确指明服务对象为市财政局的原厂服务授权文件。

## 3.项目资金投入及使用情况

该项目2024年预算批复金额为398.00万元，资金到位率为100%，全部为市级财政资金。截至2024年12月31日，该项目实际支出金额为398.00万元，预算执行率100.00%。

## （二）项目绩效目标

该项目总体绩效目标为：通过运维服务使北京市财政局预算管理一体化系统等业务系统连续运行率达到99%以上。

服务内容为：提供现场不少于4人的5*8小时驻场维护服务和7*24小时二线现场支持服务，对数据库、中间件、操作系统、存储设备、SAN交换机进行维保。主要服务方式包括：工程师驻场、二线原厂支持服务、电话支持服务、邮件支持服务、远程支持服务、采购软硬件维保。具体目标设定情况详见表下1。

表1：项目2024年绩效目标设定情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | ≥204个 |
|  | 数量指标 | 硬件维护数量 | ≥18台 |
|  | 数量指标 | 驻场工程师 | ≥4人 |
|  | 质量指标 | 硬件维护故障次数 | ≤3次 |
|  | 质量指标 | 系统故障修复率 | ≥95% |
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ＝100% |
|  | 质量指标 | 软件维护故障次数 | ≤3次 |
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% |
|  | 时效指标 | 故障修复时间 | ≤1小时 |
|  | 时效指标 | 每月硬件设备巡检频率 | ≥20次 |
|  | 时效指标 | 故障应急响应时间 | ≤30分钟 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 | ≥95% |
|  | 社会效益指标 | 硬件使用率 | ≥90% |
|  | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤398万元 |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度加强相关项目管理提供参考依据。

2.绩效评价对象和范围

服务器、存储、数据库和中间件运行保障服务项目，2024年度项目资金398.00万元。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

1.绩效评价原则、评价方法

评价工作组遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目预先制定的目标进行绩效评价。

2.绩效评价指标体系、评价标准

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分。一是决策指标（20分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序及资金投入情况；二是过程指标（20分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是产出指标（30分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；四是效益指标（30分），主要评价项目实现效果、可持续影响等内容。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，市财政局结合项目特点组建评价工作组，严格按照绩效评价工作程序组织开展了现场调研、资料收集等准备工作，根据项目实际情况细化评价指标、明确评价标准、确定项目评价指标体系。同时，评价工作组邀请人大代表和相关领域专家对该项目的绩效情况进行评价和打分，并提出评价意见。评价工作组依据项目资料、专家意见等完成项目绩效评价工作，形成绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

服务器、存储、数据库和中间件运行保障服务项目综合得分91.52分，其中，项目决策18.22分、项目过程18.60分、项目产出28.90分、项目效益25.80分，项目综合绩效评定结论为“优”，具体情况详见下表2。

表2：服务器、存储、数据库和中间件运行保障服务项目绩效评价

结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20.00 | 18.22 |
| 项目过程 | 20.00 | 18.60 |
| 项目产出 | 30.00 | 28.90 |
| 项目效益 | 30.00 | 25.80 |
| 综合得分 | 100.00 | 91.52 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况

（1）立项依据充分性

该项目依据《“十四五”国家信息化规划》《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》《财政部整合下发地方应用软件工作方案》（财办〔2021〕25号）、《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）、《财政部关于地方财政信息化建设的指导意见》（财信办〔2016〕7号)、《北京市财政局信息化建设规划(2023-2024年)V2.1.》等文件要求，充分发挥信息技术基础性和先导性作用，更好利用信息化手段感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助科学决策，全面深化财政信息化建设，做好财政改革的信息化支撑工作，为了集约化管理在财政局C1机房使用利旧设备组建了测试系统运行支撑环境，保障市财政局基础设施的稳定运行。项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

该项目依据市级财政部门预算编报要求，开展了项目需求调研，组织了专项论证，根据实际需求情况编制项目预算，填报《项目申报书》《项目支出绩效目标申报表》，经履行预算评审、前置审批等程序后申报项目预算，项目立项程序规范。

2.绩效目标情况

该项目绩效目标设置较为规范，各项指标围绕项目主要内容进行设置，从目标基本可了解项目整体要求及产出。但部分绩效指标合理性、全面性不足，需进一步细化，如：数量指标中设定的软件、硬件维护的数量与实际运维数量存在较大差距，绩效目标中设定维护硬件设备18台、实际维护29台物理设备，差异率为61%，基础软件设定204个，实际维护891个基础软件，差异率为337%；时效指标设置为“故障应急响应时间≤30分钟、故障修复时间≤1小时、硬件设备巡检频率≥20次/月”，阶段性任务的时间节点体现不够全面，也未体现整个项目实施的重要时间节点安排；效益指标设置为“系统利用率≥95%、硬件使用率≥90%、系统、设备未来持续使用年限≥5年”，效益指标设定较为简单，仅设定系统利用率、设备利用率及可持续年限，缺乏本项目对区级财政及全市行政事业单位财政运行系统的支撑体现，可以考虑增加支撑的主要业务系统、满足同时在线处理业务系统的单位及终端数量、出现硬件设备漏洞整改等内容。

3.资金投入情况

该项目2024年度预算批复总金额为398.00万元，资金来源均为财政拨款。“服务器、存储、数据库和中间件运行保障服务（2023-2024年度）合同”尾款197.00万元；“服务器、存储、数据库和中间件运行保障服务（2024-2025年度）合同”首付款201.00万元，预算执行率为100%。项目预算内容与项目内容相匹配。通过开展该项目，完成了北京市财政局预算管理一体化系统等业务系统的日常运维和安全运维服务工作，有效提高了基础支撑环境整体可靠性，同时提高了各业务系统的基础支撑环境运行水平。

## （二）项目过程情况

1.资金管理情况

该项目资金管理按照《北京市财政局预算管理办法》《北京市财政局财务管理制度》《北京市财政局采购管理办法》《北京市财政局资金支出管理办法》等制度执行。该项目资金全部为市级财政资金，预算批复金额为398.00万元，财政资金足额及时到位。截至2024年12月31日，项目实际支出金额为398.00万元，预算执行率为100.00%。在资金使用过程中，严格执行合同条款、支出标准、审批程序和单位内部项目资金管理等相关财务管理制度，资金支出审批程序规范，项目资金单独核算，专款专用，未发现截留、挤占、挪用等违规违纪行为，项目资金使用较为规范。

2.业务管理情况

（1）管理制度健全性

该项目严格按照《北京市财政局内部控制手册（试行）》《北京市财政局财务风险内部控制办法》执行，为规范项目管理及实施，市财政局制定了《服务器、存储、数据库和中间件运行保障服务运维方案》《北京市财政局信息化运维绩效考核管理办法》《北京市财政局运维服务安全绩效考核管理规程》等文件，明确了各方职责和管理要求。根据考核管理办法，市财政局每月要求运维公司及时提交巡检记录单和巡检计划，并开展项目绩效考核工作，监督项目工作开展，最终形成《项目运维绩效考核报告》作为项目验收依据，项目管理制度较为健全。但仍然存在以下问题：一是合同条款仍需完善，如该项目要求4人提供驻场服务，但合同中并未明确驻场人员专业技术资质等相关要求；二是人员管理有待加强，依据合同约定，第三方为项目提供16人的运行团队，其中驻场人员4名，二线支持团队12名，现已建立对驻场人员的考核标准，在考勤管理、工作成果验收等方面有具体规范，但是对于二线支持团队，仅明确了人员数量，未对其投入项目的工作时长和质量做出明确要求。

（2）制度执行有效性

该项目严格按照《北京市财政局信息化管理办法及三个配套工作规程》《北京市财政局信息化项目采购管理工作规程》《北京市财政局关于转发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》《北京是财政局信息化项目验收管理工作规程》《北京市财政局信息化项目档案管理办法》等制度要求，开展项目采购、验收和资料归档工作。

## （三）项目产出情况

1.产出数量指标完成情况

该项目对市财政局29台基础硬件设备、891个基础软件设备（其中操作系统590个、数据库107个、中间件194个）开展运维工作，共计完成1004次基础设施日常巡检（其中硬件设备巡检251次，约为21次/月），24次信创软件原厂巡检，333起运维工单处置，12次基础设施软硬件设备基线信息维护，904次基础软硬件设备漏洞整改、安全加固、补丁升级等工作，保障了市财政局基础软硬件设备的稳定运行。该项目数量指标达到预期目标，但数量指标中设定的软件、硬件维护的数量与实际运维数量不一致，存在较大差距，实际完成数量超过设定绩效指标较多。

2.产出质量指标完成情况

通过该项目的开展，确保了市财政局各业务系统运行稳定，项目服务期内未产生因维护不当导致的软、硬件中断或故障。项目运行期间，市财政局按照《北京市财政局信息化运维绩效考核管理办法》的相关要求对运维服务进行考核，该项目质量指标达到预期目标。

3.产出时效指标完成情况

该项目通过定期巡检、及时反馈，有效预防系统宕机的故障发生，每月按时完成硬件设备巡检频率21次，故障响应时间≤30分钟，故障修复时间≤1小时，时效指标基本达到预期。

4.产出成本指标完成情况

截至2024年12月31日，该项目实际支出金额为398.00万元，预算执行率为100%。

## （四）项目效益情况

1.效益达成度情况

通过实施该项目，提升了各业务系统的防护能力，有效降低了信息化系统的安全风险，保障了财政业务开展的连贯性，提高了财政业务开展效率，促进了社会公共服务质量的提升。但效益分析不够全面，应对政府和社会服务取得的成效加以阐述。

2.服务对象满意度指标完成情况

该项目满意度调查工作由日常工单的完成情况和满意度调查问卷两部分组成，调查对象涵盖市财政局内各业务处室和业务系统服务商。在2024年度，该项目的客户满意度达到了100%，未出现因项目服务问题而引发的投诉事件，调查结果符合预期。但满意度调查问卷的调查群体及样本量不足，该项目服务于市区两级财政及预算单位，应当进一步扩展调查范围，使调查结果更加全面准确。

# 五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

遵循制度，建立起全方位过程监管体系。项目开展过程中，市财政局严格按照《北京市财政局信息化运维绩效考核管理办法》《北京市财政局运维服务安全绩效考核管理规程》相关规定进行绩效考核，按时汇总巡检计划和记录、总结报告等材料，并根据考核情况出具《项目运维绩效考核报告》作为验收依据，完成项目验收，确保项目有序进行。

- （二）存在的主要问题及原因分析

1.部分绩效指标设定需进一步细化。如：数量指标中设定的软件、硬件维护的数量与实际运维数量不一致，存在较大差距，实际完成数量超过设定绩效指标较多；时效指标设置为“故障应急响应时间≤30分钟、故障修复时间≤1小时、硬件设备巡检频率≥20次/月”，阶段性任务的时间节点体现不够全面，也未体现整个项目实施的重要时间节点安排；效益指标设置为“系统利用率≥95%、硬件使用率≥90%、系统、设备未来持续使用年限≥5年”，仅设定系统利用率、设备利用率及可持续年限，指标设定较为简单，缺乏本项目对区级财政及预算单位财政运行系统的支撑体现。

2.合同条款及人员管理制度有待完善。项目合同对驻场人员数量进行了约定，但并未明确驻场人员专业技术资质等相关要求。同时，对于二线支持团队人员，仅明确了人员数量，在其投入项目的工作时长和质量要求方面尚不完善，缺乏清晰的工作记录、量化的任务指标以及有效的监督评估机制。

3.满意度调查覆盖范围不够全面。满意度调查问卷的调查群体及样本量不足，该项目服务于市区两级财政及预算单位，目前的调查问卷仅限于市财政局内部，缺乏区级财政及使用单位的满意度调查资料。

# 六、相关建议

## （一）科学设置绩效目标

建议科学、合理设置总体绩效目标，细化、量化各分项绩效指标，提高绩效目标设定的科学性、合理性、可衡量性。可结合项目运维软硬件数量、运维内容、相关业务要求及运维历史数据，合理设定项目数量指标，并赋予合理量化的趋势性及变化性的相对或绝对性指标值，减少绩效指标设定与执行的差异。时效指标应明确各阶段性任务的时间节点，体现整个项目实施的重要时间节点安排。

## （二）全面强化项目管理

建议及时总结前期工作成绩与不足，完善合同约束性条款，对于服务要求应在合同中进行明确的约定，如驻场人员资质等。同时加强对第三方机构的监管和问题建议的反馈，制定二线支持团队人员的工作时长标准，明确每日、每周的最低工作时长要求，并建立详细的工作记录台账。可针对不同岗位和工作内容，制定量化的质量考核指标，如技术支持的响应时间、数据分析的准确率等。

## （三）持续完善满意度调查

建议通过技术手段取得该项目满意度调查的相关资料，可在各相关运维系统登录界面中设定项目满意度调查相关内容，全面调查服务对象满意度，提高满意度指标对日常运维服务的改善及促进作用。

# 七、其他需要说明的问题

无。

北京市财政局

2025年4月